# Definitioner och beslut för eNOVA Web API

## Framework

Vi har beslutat att köra på ASP.NET Core v1.0. Alternativet vi kollade på var ASP.NET v4.6.

Beslutet grundar sig i att Core troligtvis är det som kommer bli standard senare, och mer hållbart i längden.

Risken med detta anses låg, då det inte ses som ett stort jobb att gå över till v4.6 om det skulle behövas.

## Elastic Search (ES)

Vi har beslutat att avvakta med ES till ett senare tillfälle. Vi fokuserar först och främst på fallet där ES inte behövs. Vi skall inte lösa fall där ES gör det enklare eller bättre.

ES skall läggas in i road mapen som temat för en framtida sprint.

Risken med detta beslut anses lågt, dels för att vi skall ta med det i road mapen, och dels för att vi inte kommer stänga portar för ES genom att fortsatta arbetet vi håller på med.

## Läsa/skriva

Vi har beslutat på att fokusera på läsning nu i första hand för att göra dessa saker så bra som möjligt.

Skrivning läggs in i road mapen som tema för framtida sprintar.

Risken med detta är låg, då vi skall ta med det senare.

## Kundanpassning

Vi har beslutat att kundanpassning läggs in vid ett senare tillfälle. Vi fokuserar på grundfallet till att börja med.

Kundanpassningar läggs in i road mapen som tema för en framtida sprint.